TŁO PROJEKTU

- Co skłoniło nas do rozpoczęcia projektu?

- Po co go realizujemy?

CEL

- Co chcesz osiągnąć?

- Po czym poznasz, że cel został osiągnięty?

- Kiedy to ma być osiągnięte?

- Gdzie to ma być osiągnięte?

- Z kim to ma być osiągnięte?

INTERESARIUSZE

- Na kogo wpłynie moje przedsięwzięcie? Czyje „życie” się zmieni?

- Kto może mi pomóc?

- Kto może mi przeszkodzić?

KRYTERIA SUKCESU [WYMAGANIA]

| Po czym poznamy, że projekt osiągnął sukces? | Jak jest to ważne w skali 1-3? | Jaki poziom byłby idealny? | Jaki minimalny poziom będzie akceptowalny? |
| --- | --- | --- | --- |
| Chcemy zebrać oczekiwania jak każdego z interesariuszy, żeby upewnić się, że wszyscy będą zadowoleni | Zależy nam na tym, żeby tak zaplanować projekt w czasie, aby najważniejsze rzeczy zrealizować najpierw | To oczekiwanie docelowe, zazwyczaj do zrealizowania, chociaż w połączeniu ze wszystkimi innymi najczęściej niemożliwe | Daje nam możliwość elastycznego dopasowania planu tak, aby zrealizować jak najwięcej oczekiwań środkami, które mamy do dyspozycji |

ZAKRES, KAMIENIE MILOWE, KOSZT

| Co zostanie stworzone w projekcie? | Do kiedy planujemy to stworzyć? | Ile to będzie kosztować? |
| --- | --- | --- |
| to mogą być etapy np. analiza, projektowanie, wdrożenie lub konkretne produkty fundamenty, ściany, dach | warto pamiętać o przedziale np. Styczeń-Kwiecień, jeżeli dopiero zaczynamy projekt, te daty w planie mogą jeszcze się zmienić | opcjonalnie, jeżeli nie mamy celów kosztowych na konkretne etapy lub produkty to pozostajemy przy ogólnym koszcie projektu i tę kolumnę można usunąć |

POZA ZAKRESEM

- Co nie zostanie zrealizowane w ramach projektu?

[Np. stworzenie nowego produktu jest w zakresie projektu, ale jego utrzymanie już nie]

BUDŻET PROJEKTU I INNE OGRANICZENIA

  - Jakie środki finansowe mamy do dyspozycji?

  - W jakim terminie projekt musi być zrealizowany?

  - Kogo mamy do dyspozycji?

  - Od jakich innych projektów zależymy?

ZAGROŻENIA

| Co może pójść nie tak? | Co zrobić, żeby zapobiec lub złagodzić wydarzenia negatywne? |
| --- | --- |
|  | - Unikać - Łagodzić wpływ, prawdopodobieństwo lub jedno i drugie - Akceptować biernie – jak się przydarzy to trudno - Akceptować czynnie – jak się przydarzy to mamy plan - Przenieść (ubezpieczyć, zlecić komuś) |

SZANSE

| Co mogłoby mi pomóc zrealizować projekt taniej, szybciej, łatwiej? | Co zrobić aby wykorzystać lub wzmocnić wydarzenia pozytywne |
| --- | --- |
|  | - Wykorszystać (czyli działamy tak, aby ta szansa stała się rzeczywistością) - Wzmocnić wpływ, prawdopodobieństwo lub jedno i drugie - Akceptować biernie – jak się wydarzy to super - Akceptować czynnie – jak się wydarzy to mamy plan - Współdzielić – kto może też na niej skorzystać i pomoże nam ją urzeczywistnić |

INNE INFORMACJE

- Czasem coś jest ważnego dla projektu, a nie pasuje do tabelek. To jest właściwe miejsce, żeby takie informacje wpisać

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Sponsor:

Kierownik Projektu:

Inne osoby: